# Fashion PLM-системы: ландшафт, WavePLM как пример и целесообразность запуска в России

## Executive summary

Fashion PLM (Product Lifecycle Management для индустрии моды) — это класс систем, которые централизуют «единую правду» о продукте (модель/цветомодель/варианты размеров), связывая дизайн, разработку, материалы, себестоимость, сэмплинг, контроль качества, календарь коллекции и взаимодействие с поставщиками/фабриками. В академической литературе отрасль описывается как «поздний, но ускоряющийся» адоптер PLM: ключевые драйверы — короткие циклы коллекций, распределённые цепочки поставок и рост требований к прослеживаемости/устойчивости. [1]

WavePLM — пример «легковесного» облачного Fashion PLM с публично раскрытым прайсингом. По официальным материалам, система покрывает управление продуктом (карточки/библиотеки сезонности, материалов, цветов и т.п.), цифровые ассеты, календарь/Time & Action, контроль отгрузок, мобильные приложения для QC/полевой работы и аналитику через интеграцию с Power BI. Заявляется очень быстрый запуск (порядка дней/недель) и модель подписки, стартующая от $600/мес для команд от 5 пользователей с доплатой за пользователя. [2]

Глобальный рынок Fashion PLM состоит из двух «полюсов»: (а) enterprise-платформы и крупные отраслевые вендоры (Centric, PTC FlexPLM, Lectra/Infor и др.) с высокой глубиной интеграций и масштабируемостью; (б) SaaS для SMB/средних брендов (Delogue, Backbone, WFX, Zedonk и т.п.) с более прозрачной ценой и быстрым онбордингом. В 2025–2026 заметен тренд на «PLM+» (слияние PLM с PIM/DAM, supplier collaboration, ESG/compliance), а также на встраивание аналитики и ИИ-помощников вокруг данных PLM. [3]

В России уже есть как минимум один заметный игрок, который позиционирует PLM именно для товарного цикла ритейла и private label и раскрывает варианты поставки (on-cloud/on‑prem) и поэтапный план внедрения и интеграций: Omnidata.PLM. В публичных кейс-материалах с Lamoda фиксируются типовые требования fashion-команд (планирование коллекций, разработка модели, техпаки, поставщики/фабрики) и аргументация «build vs buy», включая тезис о том, что классическое внедрение PLM обычно долгое (порядка 12+ месяцев), а эффект нужен быстрее; пилот описан как 3‑месячный итерационный проект с небольшой кросс‑функциональной командой. [4]

Целесообразность запуска «российского WavePLM‑аналога» зависит от выбранной аудитории. Для среднего сегмента и «быстрорастущих» брендов/СТМ‑команд рыночное окно создают: рост объёма fashion‑покупок в РФ (уровень ~4,4 трлн руб. в оценках на 2025 год), ускоренная перестройка ассортимента и необходимость дисциплины данных (маркировка, требования к составу/уходу, поставщики, QC). При этом ключевые риски — сложность интеграций (1С/ERP/BI, CAD), качество исходных данных, и требования к размещению/защите данных (включая персональные данные и «национальный режим» в госсекторе). [5]

## Что такое Fashion PLM и чем он отличается от «инженерного» PLM

Fashion PLM фокусируется не на CAD/CAE‑конструкторском контуре дискретного машиностроения, а на «модель‑цвет‑размер‑материал‑операции‑сроки‑поставщики», где единицей управления чаще выступает style/SKU и коллекция/сезон. На уровне процессов ядро обычно включает: планирование линии/ассортимента, карточку модели, BOM (Bill of Materials), измерения/градацию (Measurement/Size), управление сэмплами и утверждениями, календарь (Time & Action), взаимодействие с поставщиками и фабриками, а также выпускаемую производственную документацию (tech pack). [6]

Отдельность fashion‑домена подчёркивается в обзорах литературы: отрасли важны «коллаборативный» компонент PLM (распределённые поставщики, коммуникации, согласования), технологический компонент (единые справочники и интеграции) и управленческий (контроль сроков/стоимости/рисков). Также фиксируются барьеры: дефицит skills и разрыв между «IT‑инструментом» и «стратегией данных продукта». [1]

## WavePLM как пример Fashion PLM

### Функциональность и продуктовый охват

На официальном сайте WavePLM заявляет покрытие полного цикла «design‑to‑retail» и набор модулей/областей:

- Products: единый каталог моделей/сезонов и библиотек (season/style/material/color/customer/factory), управление стадиями, стоимостью (product costing), and „single source“ продуктовых данных. [7]

- Digital Assets: управление графическими файлами и ассетами с акцентом на интеграцию с дизайнерскими инструментами. [7]

- Time & Action: календарь и контроль шагов разработки/производства; это типичный «операционный позвоночник» fashion‑PLM, заменяющий Excel‑календарь. [7]

- Shipment Control: контроль поставок/отгрузок, связанный с продуктовой информацией и сроками. [7]

- Mobile Apps: мобильные приложения для QC/полевой фиксации и коммуникаций (в экосистеме продуктов Seagull Way Inc.[8]). [9]

- Analytics: заявлена интеграция с Power BI для интерактивных дашбордов и выгрузок (HTML/CSV/Excel/изображения отчётов). [10]

В части compliance сайт подчёркивает «sustainability & compliance», включая кейсы импорта/таможни и ссылку на контекст UFLPA (как пример внешнего регуляторного давления на цепочки поставок). [11]

### Архитектура и развертывание

WavePLM позиционируется как cloud PLM с быстрым запуском и отсутствием потребности в собственной инфраструктуре: на сайте разработчика/вендора отдельно сказано про «Cloud solutions up and running in 24 hours», «Fast implementation» и акцент на backup/security. [9]

По смысловой архитектуре (как это следует из описаний модулей и интеграций) WavePLM — это web‑приложение с центральной «карточкой продукта» и связанным документооборотом (ассеты/файлы), плюс мобильный контур QC. Подтверждённые детали про конкретный облачный провайдер/мульти‑тенантность/схему хранения в публичных материалах не раскрываются; это зона, которую в реальном внедрении необходимо проверять через SLA, DPA и архитектурные анкеты. [12]

### Интеграции

WavePLM публично акцентирует две интеграционные линии:

- работа с дизайнерскими файлами через экосистему Adobe[13] (упоминание «create assets directly from within Adobe Illustrator» и «connected to Adobe Illustrator» на страницах про Digital Assets); [7]

- аналитика через Microsoft[14] Power BI (интерактивные отчёты/срезы по сезонам, аккаунтам, мерчендайзерам и т.п.). [10]

Вендор также упоминает партнёрство с Zebra Technologies[15] (что логически связано с QC/сканированием/маркировкой на площадках). [16]

### Бизнес‑модель и цены

WavePLM публикует «Transparent Pricing»: старт «5+ users — from $600/month», free trial 30 дней, доп. пользователь $120, включены «All Wave PLM Modules» и мобильные QC/Connect‑приложения. [17]

По форме это подписка, привязанная к размеру команды, с пакетированием модулей «всё включено». Судя по структуре оффера, это ориентировано на SMB/средний сегмент, где критичны предсказуемый TCO и быстрый запуск. [18]

### Клиенты и публичные свидетельства

На сайте приводятся цитаты представителей двух организаций как customer references: Jaclyn Bonnie International LLC[19] и Golden Touch Group[20]. Формат — testimonial без раскрытия метрик (экономия времени/снижение ошибок) и без подробного описания IT‑ландшафта/интеграций. [7]

Прагматичный вывод: WavePLM даёт публичный минимум, достаточный для первичной оценки «покрытия процесса и цены», но недостаточный для enterprise‑due‑diligence по безопасности/масштабированию/интеграционным контрактам — это требует запроса документов (SLA, security whitepaper, API‑док, схемы данных). [21]

## Зарубежный ландшафт Fashion PLM

### Сравнительная таблица ключевых игроков

Таблица ниже объединяет SaaS и enterprise‑решения, с фокусом на: (1) глубину fashion‑функций, (2) интеграции (CAD/дизайн, PIM/DAM, ERP/BI), (3) заявленные AI/ML‑аспекты, (4) прозрачность цен.

Примечание о ценах: «публичная цена» означает наличие тарифов на официальном сайте вендора; «по запросу» — типичная модель для enterprise PLM. Для ряда SaaS цены подтверждаются независимыми каталогами/обзорами и помечены соответствующим образом. [22]

| Вендор | Сегмент | Ядро функций (по публичным материалам) | Интеграции/экосистема (публично) | AI/аналитика (публично) | Развертывание | Прайсинг | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WavePLM | SMB–mid | Products, Digital Assets, Time & Action, Shipment Control, Mobile Apps, costing, compliance | Adobe[13] (Illustrator‑контур), Microsoft[14] Power BI, Zebra Technologies[15] партнёр | BI‑аналитика через Power BI | Cloud (заявлено) | от $600/мес (+$120/user), free trial | [23] |
| Delogue[24] | SMB–mid | Tech packs, samples, supplier collaboration, compliance/ESG, API | Указаны Product data API и plugin для Illustrator на старших тарифах | Analytics module (на Pro) | Cloud | €145–€249/user/mo (+enterprise) | [25] |
| Bamboo Rose[26] / Backbone | SMB–mid | Tech packs, библиотеки BOM/specs, централизованный record system, кейсы и метрики внедрения | Adobe Illustrator plugin; позиционирование как product development platform | Вендор продвигает «AI‑native» портфель в рамках TotalPLM | Cloud | В каталогах: от $199/user/mo | [27] |
| World Fashion Exchange[28] (WFX) | SMB–mid | End‑to‑end Fashion PLM: дизайн‑разработка‑sourcing‑sustainability | Упоминаются интеграции с design tools/ERP/e‑commerce (каталоги) | В сторонних обзорах — SOC2/инфраструктурные детали; вендор — cloud‑ориентация | Cloud | В сравнении: от $65/user/mo (3rd‑party) | [29] |
| Zedonk[30] | SMB–mid | ERP + product management/costings; PLM‑функции как часть продуктового контура | Позиционируется как модульный cloud‑софт для fashion‑брендов | Не акцентируется как core | Cloud | от £1990/год (официальный faq) | [31] |
| Centric Software[32] | Mid–enterprise | «Single source of truth», оптимизация go‑to‑market; PLM для fashion/consumer goods | Adobe PLM Connect; широкая экосистема интеграций типична для tier‑1 | В обзорах позиционируется как AI‑enabled | Cloud/On‑prem (обычно по запросу) | По запросу | [33] |
| PTC[34] (FlexPLM) | Enterprise | Retail PLM «at scale», управление десятками тысяч стилей/SKU, multicategory | Интеграции с 2D/3D design tools; интеграция с CLO | Insights/аналитика как слой над PLM‑данными | Cloud/On‑prem | По запросу | [35] |
| Lectra[36] (Kubix) | Mid–enterprise | Cloud‑based fashion PLM; customer stories; «ready‑to‑use» | Позиционируется как PLM; в отраслевых новостях — связка PLM+PIM+DAM | Акцент на collaboration/процессы | Cloud | По запросу | [37] |
| Infor[38] | Enterprise | PLM как «hub» product development; планирование коллекций/стилей/SKU до retail | Бидир. интеграция с Illustrator (официально); enterprise‑ландшафт Infor | Не ключевой месседж; упор на end‑to‑end данные | Cloud (CloudSuite) | По запросу | [39] |
| CGS[40] (BlueCherry Next PLM) | Mid–enterprise | «Modern, modular no‑code PLM», browser‑based | Модульность; интеграции типичны для suite‑подхода | Акцент на no‑code/configurability | Cloud / hybrid | По запросу (модели в каталогах различаются) | [41] |
| Dassault Systèmes[42] (ENOVIA) | Enterprise | History of apparel accelerators / крупные внедрения в fashion | Enterprise‑экосистема 3DEXPERIENCE | AI/цифровые двойники в broader‑портфеле | Cloud/On‑prem | По запросу | [43] |
| Siemens[44] (Teamcenter) | Enterprise | PLM‑платформа для apparel/footwear (исторические отраслевые пакеты/гайдбуки) | Индустриальная интеграционность, партнёрские решения | BI/low‑code направления в retail‑PLM | Cloud/On‑prem | По запросу | [45] |

### Выводы по зарубежному рынку

В enterprise‑контуре доминируют решения, где PLM — «центральная система данных продукта» с поддержкой масштабирования по десяткам тысяч стилей и сложными интеграциями (FlexPLM), либо платформенный подход с отраслевыми акселераторами (ENOVIA/Teamcenter). [46]

В SaaS‑контуре прослеживаются два устойчивых паттерна: (1) «быстрый PLM для продуктовых команд» с простым UX и template‑подходом к tech pack/библиотекам (WavePLM, Backbone); (2) «PLM+compliance» с явной монетизацией через per‑user‑тарифы и модули (Delogue). [47]

## Академические и технические публикации по Fashion PLM и применению LLM/ML в PLM

### Academic: PLM в индустрии моды

Ключевой академический обзор, закрепляющий терминологию «PLM 1.0 → PLM 2.0» для textile/apparel, описывает эволюцию от PDM‑инструмента к компоненту цифровой трансформации, а также выделяет барьеры отрасли (skills gap, ограниченная теоретическая база, сложность supplier‑контуров). [48]

Практико‑ориентированный кейс‑подход представлен в открытой статье «Implementation framework for PLM: a case study in the fashion industry», где PLM рассматривается как внедрение организационной рамки (процессы/роли/данные) и предлагается структурировать путь внедрения через оценку зрелости и постепенную институционализацию управления данными изделия. [49]

Для продуктовой разработки в fashion‑брендах отдельная линия исследований связывает PLM‑возможности с устойчивостью (sustainability): интеграция PLM‑capabilities в NPD‑процесс рассматривается как инструмент, повышающий управляемость и прослеживаемость решений (на уровне данных о материалах/происхождении/составе и т.п.). [50]

### Technical: AI/ML/LLM вокруг данных PLM

Системный обзор AI в PLM (не модо‑специфичный, но применимый по архитектурным выводам) показывает, что AI‑методы могут работать на всех стадиях жизненного цикла: от дизайна и планирования до производства и сервиса; отдельно подчёркиваются проблемы качества данных и интеграции источников. [51]

Для «интеллектуализации» PLM‑знаний в исследованиях активно используется графовая парадигма: в работе про knowledge recommendation для PLM предлагается связка knowledge graph + GCN‑модель, где знания/контекст/поведение пользователя объединяются для рекомендаций. Это прямо релевантно Fashion PLM как домену со множеством связанных сущностей (модель‑материал‑поставщик‑сертификат‑сезон). [52]

В части LLM‑интеграций полезны два технических класса публикаций:

- решения, где LLM выступает как компонент поддержки решений и снижения смещения через ансамбли/ранжирование (пример: LLM‑MANUF для manufacturing decision‑making); [53]

- решения, где LLM «приземляется» через retrieval‑augmented generation (RAG) для интерактивного индустриального knowledge management и работы с внутренними документами/регламентами. [54]

Практическая интерпретация для Fashion PLM: наиболее реалистичные и ROI‑дружелюбные LLM‑сценарии — это (а) извлечение структуры из неструктурированных документов/почты/файлов (tech pack‑пакеты, сертификаты, спецификации), (б) семантический поиск и Q&A по «памяти продукта», (в) автоматизированные проверки консистентности (BOM ↔ состав ↔ ярлык ↔ требования рынка). Эти направления согласуются с академическими тезисами о роли данных и knowledge management в PLM. [55]

## Российские аналоги, продукты и особенности локального рынка

### Наличие «fashion‑ориентированного» PLM в России

Наиболее близкий к fashion‑специфике публично описанный российский продукт — Omnidata[56] Omnidata.PLM, позиционируемый как PLM для жизненного цикла товаров собственных торговых марок (в т.ч. в fashion). На продуктовой странице раскрыты варианты поставки:

- On‑cloud (подписка, сервера вендора, обновления/поддержка включены);

- On‑premise (развёртывание на серверах заказчика, «бессрочный доступ» и раздельная оплата поддержки/обновлений). [57]

Там же дан поэтапный план внедрения и явно перечислены типовые для fashion артефакты: BOM, Measurement Chart, генерация техпаков, трекинг и оценка образцов, а также «портал поставщика» и дальнейшие интеграции (в перечне упоминаются, среди прочего, 1С, ERP, CAD, BI, ЭДО). [57]

Отдельно опубликован кейс‑материал пилота с Lamoda[58], где на уровне требований названы: планирование коллекций, разработка моделей, подготовка техпаков, работа с поставщиками материалов и фабриками, а также требование «бесшовной интеграции с IT‑ландшафтом» (ERP, мастер‑данные, CAD и др.). [59]

В этом же материале зафиксированы важные для рынка тезисы: классическое «решение класса PLM» обычно требует длительной разработки/внедрения (порядка 12+ месяцев), тогда как эффект требуется быстрее, а внутренней экспертизы «что именно разрабатывать» у ритейлера может не быть — что подталкивает к модели buy/пилот/итерации. [60]

### Российские PLM‑платформы вне fashion‑домена

В России представлены сильные «инженерные» PLM‑платформы (чаще под машиностроение/приборостроение), которые теоретически можно адаптировать под softlines, но это будет проект высокой кастомизации:

- 1C Company[61] «1С:PLM Управление жизненным циклом» описывает PLM как управление ЖЦ от концепции и НИОКР до вывода из эксплуатации; заявлены интеграционные механизмы с ERP/MES и другими компонентами 1С‑ландшафта. [62]

- Top Systems[63] T‑FLEX PLM позиционируется как единая среда управления номенклатурой/структурами изделий и бизнес‑процессами предприятия. [64]

- ASCON[65] ЛОЦМАН:PLM — управление инженерными данными, изменениями, документами, структурами изделий; есть web‑клиент. [66]

- NCC Group[67] САРУС+ — PLM с акцентом на импортонезависимый стек и включение в реестр российского ПО, но с индустриальным фокусом. [68]

Для fashion‑use‑case ключевой разрыв таких платформ — отсутствие «из коробки» конструкций model/color/size, tech pack‑шаблонов, сэмплинга и специфической supplier‑коммуникации; закрывать это придётся либо глубокой конфигурацией, либо разработкой отраслевого «акселертора». [69]

### CAD и «смежные» инструменты для лёгкой промышленности

Рынок лёгкой промышленности в РФ заметно покрыт САПР‑решениями для конструирования/лекал и подготовки производства (это не PLM, но важный интеграционный контур). Например, ASSOL CAD[70] «САПР АССОЛЬ» позиционирует набор модулей «от эскиза до комплекта лекал». [71]

Публичные обзоры также фиксируют российские/локализованные САПР‑продукты и типовую ценность (ускорение работы, снижение расхода ткани, интеграция с оборудованием, формирование спецификаций/табелей мер). [72]

## Целесообразность создания системы уровня WavePLM в России

### Рыночный спрос и «за что платят»

В крупных оценках российский fashion‑рынок сохраняет высокую денежную ёмкость: приводится уровень порядка 4,4 трлн руб. покупок одежды в РФ в 2025 году (оценки исследовательских подразделений). [73]

Системный драйвер спроса на PLM‑подобные инструменты — рост сложности ассортимента и темпа вывода новинок, особенно в private label и у крупных ритейлеров: это напрямую отражено в российских кейс‑публикациях, где PLM предлагается как способ расширять ассортимент без пропорционального роста штата и ручных операций. [74]

Второй драйвер — регуляторно‑процессный: требования к маркировке и к составу/уходу/идентификации изделий. Для рынка ЕАЭС технический регламент ТР ТС 017/2011 и смежные требования по маркировке задают потребность в управляемых данных и «порождаемых» документах (ярлыки/уходники/состав). [75]
Дополнительно, в РФ действует обязательная маркировка товаров лёгкой промышленности и «разрешительный режим» проверки кодов на кассах, что повышает ценность корректных мастер‑данных и интеграций PLM↔PIM/ERP↔маркировка. [76]

### Конкурентные преимущества российского продукта

Для сегмента mid‑market ключевые преимущества «локального WavePLM‑аналога» обычно не в «функциях вообще», а в сочетании:

- локальные интеграции «из коробки» (1С‑контур, ЭДО, локальные CAD/ПИМ‑практики); [77]

- гарантируемая локализация данных и юридически понятная модель развертывания (on‑prem / российский облачный контур) в рамках требований по персональным данным; [78]

- быстрый time‑to‑value (пилот 8–12 недель) вместо «классического PLM‑внедрения на год+», что прямо зафиксировано в российском кейс‑материале. [79]

### Риски и ограничения

Регуляторные риски для PLM‑продукта в РФ распадаются на два слоя:

- данные и размещение: закон о персональных данных (152‑ФЗ) и связанные требования к обработке данных пользователей/сотрудников, что будет актуально, если в PLM есть аккаунты, переписка, история действий и документы с персональными данными; [80]

- закупочный/«национальный режим»: постановление о реестре российского ПО и ограничениях допуска иностранного ПО в госсекторе (важно для промышленного PLM; для коммерческого fashion — косвенно, но влияет на общий рынок импортозамещения). [81]

Технологические риски:

- интеграции и качество исходных данных (Excel/почта/разрозненные базы → MDM/PLM) как главный фактор провалов внедрения; [82]

- зависимость от зарубежных компонентов дизайн‑контура (например, Adobe‑экосистема) при ограничениях на доступ/оплату/обновления у части компаний; [83]

### Требуемые ресурсы и реалистичная дорожная карта MVP

Показательный ориентир даёт структура пилота PLM в кейсе Lamoda: пилот 3 месяца, двухнедельные итерации и сравнительно небольшая команда со стороны вендора (PM, аналитики, разработчики, тестирование) плюс продуктовая команда заказчика. [84]

Ниже — «строгая» дорожная карта MVP для mid‑market fashion‑PLM, если цель — продукт класса WavePLM (без тяжёлого enterprise‑кастома), но с обязательной интеграцией в российский учетный контур.

| Этап | Цель | Состав MVP | Результат/артефакты | Оценка длительности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discovery и модель данных | Зафиксировать «карточку модели»/статусы/справочники | Доменные сущности: модель‑цвет‑размер, материалы, поставщики, файлы, статусы, календарь | ER‑модель/справочники, шаблоны техпака, матрица ролей | 3–5 недель [85] |
| Core PLM | «Единый источник правды» | Карточка модели, библиотеки материалов/цветов, версии, файлы | Рабочий контур разработки модели | 6–8 недель [86] |
| Tech pack и сэмплинг | Заменить Excel‑техпак | Генератор техпака, BOM, Measurement Chart, запросы сэмплов | Экспортируемый пакет для фабрики | 6–10 недель [87] |
| Time & Action | Управлять сроками коллекции | Шаблоны задач, контроль статусов, уведомления, SLA | Управляемый календарь коллекции | 4–6 недель [88] |
| Supplier portal (облегчённый) | Коммуникация/заявки/файлы | Доступ поставщика, комментарии, загрузка файлов, approvals | Снижение «почта+мессенджер» | 6–8 недель [89] |
| Интеграции «первой необходимости» | Замкнуть цикл | 1С/ERP (BOM, номенклатура), выгрузки в PIM/маркировку, BI | Сквозная синхронизация критических атрибутов | 8–12 недель [90] |
| LLM‑контур (пилот) | Автоматизировать «бумагу» | RAG‑поиск по техпакам/сертификатам, извлечение атрибутов | Снижение ручной работы с документами | 6–10 недель [91] |

Mermaid‑таймлайн для MVP (условно, 9–12 месяцев при параллелизации, либо 6–8 месяцев при «узком» MVP + пилоте у одного якорного клиента) опирается на то, что «классический PLM» в крупных организациях оценивается как долгий, тогда как пилоты возможны существенно быстрее. [92]

gantt
  title MVP Fashion PLM timeline (indicative)
  dateFormat  YYYY-MM-DD
  axisFormat  %b %Y

  section Product & data model
  Discovery + data model      :a1, 2026-03-01, 35d
  Core PLM (product record)   :a2, after a1, 55d

  section Fashion workflow
  Tech Pack + BOM + size      :b1, after a2, 70d
  Time & Action (calendar)    :b2, after a2, 45d
  Supplier portal (lite)      :b3, after b1, 55d

  section Integrations
  1C/ERP + PIM/marking + BI   :c1, after b1, 80d

  section AI
  LLM/RAG pilot               :d1, after b1, 60d

## Рекомендованная архитектура системы, роли ML/LLM, данные и метрики успеха

### Референс‑архитектура

Архитектуру целесообразно строить вокруг «product graph/record» и интеграционного слоя, т.к. в PLM основная ценность — связность данных и управляемая их эволюция (версии/изменения/история). Это согласуется с исследованиями, где AI/аналитика в PLM упираются в качество и связанность данных. [93]

flowchart TB
  subgraph UX[Clients]
    A[Web UI: design + product + sourcing]
    B[Supplier portal]
    C[Mobile QC / sampling]
  end

  subgraph CORE[Core services]
    P[Product record service\n(style-color-size, versions)]
    M[Material & color libraries]
    T[Tech pack generator\n(BOM, measurements, labels)]
    W[Workflow + Time&Action\n(tasks, approvals)]
    S[Sample management]
    Q[Quality & inspections]
    Cst[Costing]
    D[Docs & assets (DAM-lite)]
    Audit[Audit log]
  end

  subgraph INT[Integration layer]
    API[API gateway + RBAC]
    ETL[ETL/ELT + mapping]
    MQ[Event bus]
    Conn[Connectors:\nCAD, PIM/MDM, ERP(1C), BI,\nMarking/labels, EDI/EDO]
  end

  subgraph DATA[Data layer]
    RDB[(Transactional DB)]
    OBJ[(Object storage)]
    SRCH[(Search index)]
    VEC[(Vector store)]
    KG[(Knowledge graph)]
    DWH[(Warehouse/BI mart)]
  end

  subgraph AI[ML/LLM layer]
    RAG[RAG Q&A over product docs]
    IE[Info extraction\nfrom PDFs/emails/specs]
    REC[Recommendations\n(material/supplier reuse)]
    QCML[Anomaly detection\n(QC, measurements, delays)]
  end

  A-->API
  B-->API
  C-->API

  API-->P
  API-->M
  API-->T
  API-->W
  API-->S
  API-->Q
  API-->Cst
  API-->D
  API-->Audit

  P-->RDB
  M-->RDB
  W-->RDB
  D-->OBJ
  T-->OBJ

  P-->SRCH
  D-->SRCH
  P-->KG

  ETL<-->MQ
  API<-->Conn
  Conn<-->ETL
  ETL-->DWH

  SRCH-->RAG
  VEC-->RAG
  OBJ-->IE
  RDB-->REC
  RDB-->QCML
  KG-->REC

### Где ML/LLM даёт максимальный эффект в Fashion PLM

С учётом того, что современные исследования по AI в PLM подчёркивают необходимость «замыкать знания» и снижать ручные операции на данных, приоритетными для MVP являются три LLM‑сценария. [55]

Первый — извлечение структуры: автоматическое выделение BOM/составов/сертификатов/таблиц измерений из PDF, вложений и писем, с записью в «карточку продукта» и снабжением ссылкой на источник. Это соответствует индустриальным RAG/knowledge‑management публикациям. [54]

Второй — RAG‑поиск и Q&A по «памяти продукта»: «какие изменения были между sample v1 и PPS», «покажи последние требования по уходникам для этой категории», «какие поставщики давали наилучший результат по браку на ткани X». В литературе RAG описывается как способ повышения фактической консистентности ответов LLM на корпоративных данных. [94]

Третий — рекомендации и предупреждения: граф+ML для подсказок по повторному использованию материалов/конструкций и для выявления несостыковок (BOM≠ярлык, измерения вне допусков, просрочки по календарю). Это концептуально согласуется с работами по knowledge‑recommendation в PLM на основе knowledge graph. [95]

### Источники данных для системы

Минимальный «скелет» данных в Fashion PLM обычно включает: справочники материалов/цветов/фурнитуры, карточки моделей, BOM/Measurement, медиа‑ассеты, статусы и календарные события, сэмплинг/QC‑записи, а также интеграционные сущности (номенклатура 1С/ERP, PIM‑атрибуты, маркировка). Соответствующие сущности явно перечислены в PLM‑описаниях как зарубежных вендоров (tech packs, samples, BOM), так и российского решения. [96]

### Метрики успеха

Метрики следует делить на «данные», «процесс» и «экономику», т.к. PLM — это управляемость. Вендоры и кейсы чаще всего описывают эффект как снижение ручной работы/ускорение процессов/рост прозрачности. [97]

Практический набор KPI для запуска:

- полнота карточки модели (процент обязательных полей заполнен; доля моделей с валидным BOM/Measurement);

- time‑to‑tech‑pack (от эскиза до финального техпака), количество итераций сэмплов до утверждения; [98]

- on‑time rate по Time & Action и просрочки по критическим воротам (gate); [88]

- доля изменений, прошедших через систему (а не в мессенджере), и количество «инцидентов данных» (несостыковки состава/ярлыков/сертификатов); [99]

- экономические: снижение ручных операций (часы), снижение брака/возвратов по QC, сокращение потерь на пересогласования.

## Приоритетные источники и ссылки для дальнейшей проверки

Официальные источники по WavePLM (функции/цены/политики): страницы продукта и прайсинга, а также политика приватности. [100]

Официальные источники по зарубежным вендорам (PLM‑описания, интеграции, pricing‑pages где есть): Delogue pricing, Centric (описание и Adobe‑коннектор), PTC FlexPLM и интеграции, Lectra Kubix Link, Infor PLM (включая product documentation). [101]

Технические/академические публикации (peer‑reviewed и применимые к ML/LLM в PLM): обзор AI в PLM (Springer), knowledge graph для PLM‑recommendation (Springer), обзор PLM в textile/apparel (JFMM/Elsevier), RAG для индустриального knowledge management. [102]

Российские источники по локальным требованиям и рынку: закон о персональных данных и требования по локализации (официальные порталы), постановление о реестре российского ПО, требования по ТР ТС 017/2011 и правила маркировки товаров лёгкой промышленности, а также отраслевые оценки объёма fashion‑рынка. [103]

Российские PLM‑кейсы и продукты для fashion/ритейла: продуктовая страница Omnidata.PLM и публичные материалы пилота Lamoda, а также кейс внедрения PLM‑подхода в новом бренде одежды у крупного ритейлера. [104]

[1] [6] [13] [32] [48] [67] [69] [82] https://www.sciencedirect.com/org/science/article/abs/pii/S1361202620000010

https://www.sciencedirect.com/org/science/article/abs/pii/S1361202620000010

[2] [7] [10] [11] [16] [23] [63] [70] [86] [88] [100] Fashion PLM Software | Wave PLM

https://waveplm.com/

[3] [37] [44] Kubix Link Fashion PLM and more

https://www.lectra.com/en/fashion/products/kubix-link-plm?utm_source=chatgpt.com

[4] [26] [38] [40] [59] [60] [79] [83] [84] [85] [87] [89] [92] [97] [98] https://static.cnews.ru/img/files/2024/06/25/omnidata_plm_for_lamoda_2.pdf

https://static.cnews.ru/img/files/2024/06/25/omnidata_plm_for_lamoda_2.pdf

[5] [28] [73] https://style.rbc.ru/industry/68f7359d9a7947cebad453d1

https://style.rbc.ru/industry/68f7359d9a7947cebad453d1

[8] [54] [91] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920548925000248

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920548925000248

[9] [12] Seagull Way - Full cycle software development company

https://seagullway.com/

[14] [74] https://retailtech.ru/kak-avtomatizacziya-pomogaet-ritejleru-uvelichit-assortiment-sobstvennyh-brendov-bez-rasshireniya-komandy/

https://retailtech.ru/kak-avtomatizacziya-pomogaet-ritejleru-uvelichit-assortiment-sobstvennyh-brendov-bez-rasshireniya-komandy/

[15] [42] [64] https://www.tflex.ru/plm/

https://www.tflex.ru/plm/

[17] [18] [22] [47] https://waveplm.com/plm-software-pricing.html

https://waveplm.com/plm-software-pricing.html

[19] [24] [30] [57] [77] [90] [104] https://omnidata.ru/products/plm/

https://omnidata.ru/products/plm/

[20] [35] [46] FlexPLM Retail PLM Solution

https://www.ptc.com/en/industries/retail/flexplm?utm_source=chatgpt.com

[21] [58] https://waveplm.com/privacy-policy.html

https://waveplm.com/privacy-policy.html

[25] [56] https://www.delogue.com/en/

https://www.delogue.com/en/

[27] https://bamboorose.com/backbone/

https://bamboorose.com/backbone/

[29] [61] https://www3.technologyevaluation.com/comparison-reports/flexplm-16601-vs-wfx-cloud-plm-16345?srsltid=AfmBOopyHR18gJ9uiv8VCVnc_ka2e-42hJ1_ERazHhricvzMubpBsKeP

https://www3.technologyevaluation.com/comparison-reports/flexplm-16601-vs-wfx-cloud-plm-16345?srsltid=AfmBOopyHR18gJ9uiv8VCVnc_ka2e-42hJ1_ERazHhricvzMubpBsKeP

[31] FAQs

https://zedonk.co.uk/faq/?utm_source=chatgpt.com

[33] https://www.centricsoftware.com/what-is-centric-plm/

https://www.centricsoftware.com/what-is-centric-plm/

[34] [52] [95] https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-023-09340-0

https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-023-09340-0

[36] [39] Fashion PLM Software | Product Lifecycle Management

https://www.infor.com/solutions/scm/plm/fashion?utm_source=chatgpt.com

[41] https://www.cgsinc.com/en/consumer-goods-plm

https://www.cgsinc.com/en/consumer-goods-plm

[43] Pacific Brands Selects Dassault Systèmes' PLM Solution to ...

https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/pacific-brands-selects-dassault-systemes-plm-solution-drive-apparel-development-concept-customer?utm_source=chatgpt.com

[45] Solutions for smarter decisions in apparel and footwear

https://www.plm.automation.siemens.com/fr_fr/Images/5832_tcm68-21443.pdf?utm_source=chatgpt.com

[49] https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-021-06623-4

https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-021-06623-4

[50] https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1879731/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1879731/FULLTEXT01.pdf

[51] [55] [93] [102] https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-021-06882-1

https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-021-06882-1

[53] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474034625001569

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474034625001569

[62] https://solutions.1c.ru/catalog/pdm

https://solutions.1c.ru/catalog/pdm

[65] [96] [101] https://www.delogue.com/en/pricing

https://www.delogue.com/en/pricing

[66] https://ascon.ru/products/loodsman-plm/

https://ascon.ru/products/loodsman-plm/

[68] https://sarusplus.ru/

https://sarusplus.ru/

[71] https://assol.org/

https://assol.org/

[72] https://intermicro.ru/info/articles/rossiyskie-sapr-dlya-proektirovaniya-odezhdy-assol-gratsiya-i-komtens-mogut-li-oni-zamenit-grafis/

https://intermicro.ru/info/articles/rossiyskie-sapr-dlya-proektirovaniya-odezhdy-assol-gratsiya-i-komtens-mogut-li-oni-zamenit-grafis/

[75] https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/bezopProductLegkProm.php

https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/bezopProductLegkProm.php

[76] https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090015

https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090015

[78] [80] [103] https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261

https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261

[81] https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102382688

https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102382688

[94] https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1697169/full

https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1697169/full

[99] https://docs.cntd.ru/document/902320564

https://docs.cntd.ru/document/902320564